RA_MuniAnnouncements -"הבקשות שלי"

מטלת בית Muni Services, מערך הדיגיטל הלאומי

מגישה: נעמי הופמן   |   תאריך: 21/10/2026

המסמך מצורף לקוד (ZIP / GitHub). סדר המסמך לפי הנחיית המטלה: User Stories ומשימות קודם, אחריהם שאלות הבהרה והנחות, ואז חלקים ב' וג'.

1. User Stories ומשימות

Epic: כתושב/ת המחובר/ת לאזור האישי, אני רוצה לראות במקום אחד את כל הבקשות שהגשתי לכל הרשויות, את מצבן, ומה נדרש ממני.

| מזהה | סיפור | קריטריוני קבלה (תמצית) | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 | כתושב, אני רוצה לראות את כל הבקשות שלי מכל הרשויות ברשימה אחת, עם שם השירות, שם הרשות וסטטוס בשפת הרשות. | קריאה אחת למערכת הטפסים; שם שירות ושם רשות במקום קודים; סטטוס לפי statusMap של אותה רשות; תאריכים dd/MM/yyyy (יום קלנדרי בישראל). | 5 |
| US2 | כתושב, אני רוצה לזהות מיד בקשות שדורשות ממני פעולה ולהגיע אליהן בלחיצה. | actionRequired לפי actionRequiredStatuses של הרשות (לפי קוד); הבקשות האלה ראשונות; תג "נדרשת פעולה" + כפתור CTA נגיש. | 3 |
| US3 | כתושב, אני רוצה לדעת כשבקשה חרגה מזמן הטיפול. | isOverdue רק אם הסטטוס אינו סופי ועבר זמן גדול ממש (>) מslaDays מאז ההגשה; סימון טקסט+אייקון, לא צבע בלבד. | 3 |
| US4 | כתושב, אני רוצה הודעה ברורה כשאין לי בקשות או כשהשירות לא זמין. | ללא בקשות: "עדיין לא הגשת בקשות"; תקלה: הודעה ידידותית + "נסו שוב"; 401: הנחיה להתחבר מחדש; תקלה ≠ רשימה ריקה. | 2 |
| US5 | כקצין אבטחת מידע, אני רוצה שמספר הזהות לא ייחשף ולא ניתן יהיה לצפות בבקשות של אחר. | זהות רק מClaim בשם idNumber בטוקן מאומת; אין פרמטר זהות בURL; ת"ז לא בתגובה ולא בלוגים; 401/403 מתאימים. | 3 |
| US6 | כצוות תפעול, אני רוצה לדעת על פערים בקטלוג (סטטוס לא מוכר, טופס/רשות חסרים). | סטטוס לא מוכר → "בטיפול" + Warning; טופס חסר → לא מוחזר + Warning; לוג מובנה ללא PII. | 2 |
| US7 | כתושב המשתמש בטלפון או בקורא מסך, אני רוצה רכיב נגיש ומותאם. | RTL, רספונסיבי (390px-דסקטופ), HTML סמנטי, arialive/role=alert, פוקוס נראה, ניגודיות AA. | 3 |

משימות והערכות

| # | משימה | סיפור | שעות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | חוזים ומודלים: Raw / Catalog / DTO (whitelist) | US1, US5 | 3 | מומש |
| T2 | Mocks עם מטריצת מקרי קצה (2 רשויות, טופס/רשות חסרים, גבול SLA) | US1..6 | 3 | מומש |
| T3 | MyRequestsService: batch אחד, נרמול, SLA, מיון | US1..3, US6 | 6 | מומש |
| T4 | אימות JWT, policy לidNumber, Controller | US5 | 4 | מומש |
| T5 | טיפול שגיאות מרכזי (ProblemDetails 503/500), לוגים בטוחים | US4, US6 | 3 | מומש |
| T6 | בדיקות יחידה לנרמול (15 מקרים, שעון קבוע) | US1..6 | 5 | מומש |
| T7 | Angular: API service + interceptors (טוקן, שגיאות) | US4, US5 | 3 | מומש |
| T8 | Angular: רכיב OnPush/Signals, מצבים, RTL, נגישות, רספונסיביות | US2..4, US7 | 8 | מומש |
| T9 | בדיקות Angular (מצבים, CTA, retry, interceptor) | US2..4 | 3 | מומש |
| T10 | README והוראות הרצה |  | 2 | מומש |
| T11 | מסמך הגשה: Stories, הבהרות, חלקים ב'ג' |  | 5 | מומש |
| T12 | Clients אמיתיים (HTTP + Mongo) עם resilience וcache | US1, US4 | 8 | מתוכנן (חלק ב') |

סה"כ לחלק א' (T1-T11): 45 שעות. T12 שייכת לתוכנית העבודה בחלק ב'.

2. שאלות הבהרה (Grooming) והנחות עבודה

| # | שאלה | הנחת עבודה / החלטה | מצב |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | רשות שלא מוגדרת תחת טופס קיים בקטלוג? | לא מוחזרת + Warning (כמו טופס חסר). | הנחה |
| 2 | לפי איזה אזור זמן מוצג התאריך dd/MM/yyyy? | שעון ישראל (Asia/Jerusalem). חישוב SLA על UTC. | הוחלט |
| 3 | slaDays ימים קלנדריים או ימי עבודה? כולל חגים? | ימים קלנדריים, יחידות של 24 שעות מרגע ההגשה. | הנחה |
| 4 | לאן מוביל כפתור "להשלמת הפעולה"? | תבנית URL בקונפיגורציה: ‎/requests/{requestId}. | הנחה |
| 5 | Issuer / Audience / Authority של טוקן האזור האישי? | ערכים זמניים בappsettings; אימות מלא של חתימה, תוקף, issuer וaudience. | פתוח |
| 6 | האם לאמת פורמט ת"ז (9 ספרות + ספרת ביקורת)? | לא סומכים על הIdP; נבדק רק שהClaim קיים ולא ריק. | הנחה |
| 7 | כשמערכת הטפסים לא זמינה -שגיאה או רשימה ריקה? | 503 והודעת "נסו שוב". לעולם לא רשימה ריקה. | הנחה |
| 8 | סטטוס לא מוכר האם יכול להיות "דורש פעולה" או "סופי"? | ההחלטה לפי קוד בלבד: קוד שלא ברשימות → לא דורש פעולה, פתוח. | הנחה |
| 9 | נפח בקשות לתושב / צורך בעימוד? | ללא עימוד בגרסה זו (עשרות בקשות לתושב). | פתוח |
| 10 | מיון כשתאריכי העדכון זהים? | שובר שוויון יציב לפי requestId. | הנחה |

3. חלק ב'  תוכנית עבודה ל8 שבועות

צוות: אני (מובילה טכנית: ארכיטקטורה, חוזים, Code Review, תיאום תלויות) + ספק חיצוני: מפתח Backend, מפתח Frontend/אינטגרציה, בודק QA. שיטה: ספרינטים של שבועיים, דמו שבועי, Definition of Done כולל בדיקות וReview.

| שבוע | עבודה (ספק + אני) | אבן דרך |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff; חוזה OpenAPI של ‎/api/myrequests; חוזה JSON מול צוות הטפסים; סיכום עם האזור האישי: Claims, issuer, אופן שילוב הרכיב, כתובות CTA. ספק: Repo, CI ושלד פרויקט. | חוזים חתומים (סוף שבוע 1) |
| 2 | BE: שלד השירות (קיים כPOC), Mongo repository + אינדקסים + seed לרשויות פיילוט. FE: רכיב בסביבת האזור האישי. QA: תוכנית בדיקות. | גרסה ראשונה בDEV |
| 3 | Client למערכת הטפסים מול Mock Server לפי החוזה, resilience; Contract tests. FE: נגישות ורספונסיביות. סגירת חוזה אירוע מול שדירת המידע. | E2E מלא מול Mocks |
| 4 | BE: החלפת הMock בClient האמיתי של מערכת הטפסים (אם מוכן) ותיקוני חוזה. FE: שילוב באזור האישי מול טוקן אמיתי. QA: בדיקות API ואינטגרציה. בדיקת אבטחה פנימית. | שער החלטה: API הטפסים בסביבת בדיקות |
| 5 | BE: Cache לקטלוג, בדיקות ביצועים ועומס. FE: השלמות נגישות. QA: E2E אוטומטי (Playwright). בקשה למבדק חדירות. | Release Candidate |
| 6 | UAT עם 2 רשויות פיילוט. BE+FE: תיקוני באגים מהUAT וממבדק החדירות. ניקוי נתוני קטלוג. | אישור UAT |
| 7 | BE: לוגים, מטריקות, התראות וFeature Flag לפי רשות. QA: רגרסיה מלאה בStaging זהה לייצור. Runbook. תכנון צרכן האירועים לגרסה הבאה. | Go/NoGo |
| 8 | עלייה הדרגתית לפי רשות. ספק: Hypercare, תיקונים מהירים והעברת ידע. | Production |

תלויות וממשקים

- האזור האישי: אחראי על הזדהות והטמעת הרכיב. נדרש עד סוף שבוע 1: מבנה הטוקן (idNumber, issuer, audience), JWKS ואופן הטמעה.

- מערכת הטפסים (API עדיין בפיתוח): עבודה ContractFirst  סכמת JSON מוסכמת, Mock Server (כמו WireMock) לפי החוזה, וContract tests בשני הצדדים. ההחלפה למימוש אמיתי היא רישום DI אחד. שער החלטה בשבוע 4.

- שדירת המידע (אירועי שינוי סטטוס): התראות בזמן אמת שייכות לגרסה הבאה, אבל את החוזה סוגרים כבר עכשיו. עד סוף שבוע 3: סכמת האירוע (eventId, requestId, authorityId, statusCode, occurredAt, ללא ת"ז), שם הtopic, ערבות Atleastonce וסדר אירועים, וסביבת בדיקה. בשבוע 7: תכנון הצרכן (Idempotency לפי eventId) מימוש בגרסה הבאה.

בדיקות

- מפתחים: Unit (לוגיקת נרמול, Interceptors), Contract tests.

- QA (ספק): API ואינטגרציה, E2E אוטומטי (Playwright), נגישות (axe + NVDA ידני), רספונסיביות, ביצועים.

- אבטחת מידע: Code Review אבטחתי ומבדק חדירות. UAT: בעלת המוצר + רשויות הפיילוט.

- תרחישים קריטיים: בידוד בין משתמשים; טוקן חסר או פג; סטטוס לא מוכר; גבול SLA; מערכת טפסים למטה → שגיאה ולא רשימה ריקה; RTL במובייל.

שלושת הסיכונים המרכזיים

| סיכון | השפעה | מענה |
| --- | --- | --- |
| API מערכת הטפסים מתעכב או משתנה | עיכוב אינטגרציה וGolive | ContractFirst, Mock Server, Contract tests, שער החלטה בשבוע 4, עלייה עם רשויות שמוכנות. |
| איכות נתוני הקטלוג ברשויות (סטטוסים חסרים) | תצוגה שגויה וSLA שגוי | Fallback + לוגים 10011003 בדשבורד, צ'קליסט קליטת רשות, ולידציה לseed. |
| יכולת וידע הספק החיצוני | איכות קוד וחריגה בלו"ז | DoD ברור, Code Review שלי על כל PR, Pairing בשבוע 1, דמו שבועי, משימות קטנות. |

4. חלק ג' שאלות

1. הגנה על מידע אישי (PII) הגנה על מידע אישי של התושב תוכננה במספר שכבות, תוך הקפדה על עקרון מינימום הרשאות (Least Privilege):

- אימות זהות מתוך הטוקן: המערכת אינה מסתמכת על נתונים שנשלחים מהלקוח (UI) לגבי זהות המשתמש, אלא מחלצת את תעודת הזהות ישירות מתוך ה-Claims של הטוקן המאומת.

- חשיפת מידע מבוקרת: הוגדרה רשימה לבנה (Whitelist) של שדות המותרים לחשיפה ב-DTO היוצא, והדבר נאכף באמצעות בדיקות יחידה.

- ניהול לוגים נקי: הלוגים מנוקים ממידע מזהה (PII). הם מכילים רק את מזהה הבקשה (requestId) וסטטוס פעולה, ונשמרים לזמן מוגבל (Retention).

- אבטחת תעבורה וסודות: תעודת הזהות מועברת אך ורק ב-Body או ב-Header של הבקשה (לעולם לא ב-URL). כל תקשורת בין השירותים מוצפנת (TLS/mTLS), וסודות המערכת מנוהלים בצורה מאובטחת דרך Key Vault. שום נתון PII לא נשמר ב-Cache משותף.

2. תלות איטית או לא זמינה כדי להבטיח את עמידות המערכת (Resilience) מול שירותים חיצונים או איטיים, יושמו המנגנונים הבאים מול ה-HttpClient:

- Timeout ו-Circuit Breaker: הוגדר Timeout לכל ניסיון קריאה. במקרה של שירות שקרס, מנגנון Circuit Breaker מזהה את התקלה וחותך את הבקשות מיד כדי למנוע עומס שרשור.

- Retry, Backoff & Jitter: עבור קריאות שליפה (GET) בלבד, יושם מנגנון ניסיונות חוזרים עם השהייה מדורגת ורכיב אקראי, כדי למנוע הצפת שירות שמתאושש.

- Caching חכם: קטלוגים ונתונים שמשתנים לעיתים רחוקות נשמרים ב-Cache (ל-5-10 דקות) ומאפשרים המשך עבודה בזמן תקלה. בקשות המכילות PII אינן נשמרות לעולם.

- החזרת שגיאות מסודרת: בעת כשל מוחלט של תלות קריטית, מוחזרת שגיאת חוסר זמינות (503) מלווה במבנה ProblemDetails, כך שהלקוח יודע שהמערכת למטה ולא מקבל רשימה ריקה או שגיאה לא ברורה.

3. אירועי שינוי סטטוס ו-Idempotency עבודה עם מערכות מסרים אסינכרוניות דורשת טיפול בכפילויות וחוסר סדר:

- Idempotency (הגנה מכפילויות): מכיוון שמערכת המסרים (למשל SignalR) מספקת Delivery של "At-least-once", אירועים נרשמים לאוסף ייעודי (ProcessedEvents) עם אינדקס ייחודי על ה-eventId ו-TTL מוגדר. אם מתקבל אירוע כפול, פעולת ה-Insert נכשלת והמערכת מדלגת עליו בבטחה מבלי לשכפל פעולות.

- סדר כרונולוגי: כדי להתמודד עם אירועים שמגיעים מחוץ לסדר הכרונולוגי, הצרכן (ה-Read-model) מעדכן את הסטטוס באמצעות עדכון מותנה: הנתון נדרס רק אם תאריך האירוע החדש (occurredAt) מאוחר מהתאריך השמור כרגע.

4. אינדקסים ב-ServiceCatalog והעתקת בקשות

- אינדקסים ממוקדים: במקום להעמיס על מסד הנתונים עם אינדקסים מיותרים, הוגדר אינדקס ייחודי בלבד על השדה formCode, שכן הוא משרת את שאילתת הליבה ($in) ומונע כפילויות של רשומות.

- מקור אמת יחיד ללא שכפול PII: הוחלט ארכיטקטונית שלא להעתיק את הבקשות עצמן ל-Mongo. העתקה אמנם הייתה משפרת זמינות, אך הייתה מחייבת סנכרון אירועים מורכב, פוגעת בעקביות, ובעיקר משכפלת מידע רגיש (PII) למאגר נוסף. מערכת הטפסים נשארת מקור האמת. אם בעתיד תעלה דרישה עסקית, יוקם Read-model מינימלי תוך הקפדה על הגדרות הצפנה ו-Retention.

5. הוספת שדה חובה בלי לשבור צרכנים

- תאימות לאחור (Forward Compatibility): הוספת שדה לתגובה שהשרת מחזיר אינה מהווה "שינוי שובר", שכן הצרכנים מתוכננים לעבוד בתבנית של Tolerant Reader - הם פשוט מתעלמים משדות שאינם מוכרים להם. נדרש רק עדכון בתיעוד ה-OpenAPI ובדיקות החוזה (Contract tests).

- ניהול גרסאות (Versioning): הוספת שדה חובה קלט, או שינוי מהותי של סוג נתון, הם שינויים שוברים. במקרה כזה, נפתח גרסה חדשה ל-API (למשל api/v2/... או דרך Header). הגרסה הישנה נתמכת במקביל ומוחזרת עם כותרת התראה (Deprecation header) הכוללת תאריך יעד ברור לסיום התמיכה (Sunset), כדי לאפשר לצרכנים להיערך.

1. הגנה על מידע אישי (PII)

- הזהות רק מClaim בטוקן מאומת; הDTO היוצא הוא whitelist ללא ת"ז (נבדק בבדיקת יחידה).

- לוגים מובנים: רק requestId, טופס, רשות וסטטוס -ללא ת"ז או טוקן; Retention מוגבל.

- בין שירותים: TLS/mTLS והרשאת servicetoservice; הת"ז נשלחת בHeader/Body ולא בURL.

- מינימום הרשאות, סודות בKey Vault, ואין PII בCache משותף.

2. תלות איטית או לא זמינה

- HttpClient טיפוסי עם Resilience: Timeout לכל ניסיון וTimeout כולל, Retry עם Backoff וJitter רק לGET ולשגיאות חולפות, וCircuit Breaker שמחזיר כשל מהר.

- הקטלוג משתנה לעתים רחוקות: Cache בזיכרון ל5-10 דקות, עם הגשת ערך

ישן בזמן תקלה.

- בקשות התושב לא נשמרות בCache (PII, ועדכניות חשובה).

- כשהתלות למטה מוחזר 503 עם ProblemDetails, והרכיב מציג "נסו שוב" -לעולם לא רשימה ריקה.

3. אירועי שינוי סטטוס וIdempotency

- צרכן משדירת המידע מקבל אירוע {eventId, requestId, statusCode, occurredAt} ומעדכן התראות או Readmodel, ובגרסה הבאה דוחף לרכיב (למשל SignalR).

- הDelivery הוא Atleastonce, לכן כל אירוע נרשם באוסף ProcessedEvents עם אינדקס ייחודי על eventId וTTL. אירוע כפול נכשל בinsert ומדולג.

- כדי להתמודד עם אירועים שמגיעים לא בסדר: עדכון רק אם occurredAt חדש מהקיים (עדכון מותנה).

4. אינדקסים בServiceCatalog והעתקת בקשות

- אינדקס ייחודי על formCode -משרת את השאילתה היחידה ({formCode: {$in: [...]}}) ומונע כפילויות. הרשויות הן מפתחות במסמך, ולכן לא נדרש אינדקס נוסף.

- העתקת הבקשות לMongo תשפר מהירות וזמינות, אבל תשכפל PII, תדרוש סנכרון (אירועים) ותיצור סיכון לחוסר עקביות. מערכת הטפסים נשארת מקור האמת.

- בגרסה זו לא מעתיקים. בעתיד אפשר Readmodel מינימלי שמוזן מאירועים, עם הצפנה וRetention מוגדר.

5. הוספת שדה חובה בלי לשבור צרכנים

- הוספת שדה לתגובה היא שינוי תואםלאחור, כי צרכנים קיימים מתעלמים משדות לא מוכרים (Tolerant Reader). מעדכנים OpenAPI וContract tests.

- שינוי שובר -שדה חובה בקלט, שינוי משמעות או הסרה -עובר לv2 (‎/api/v2/myrequests או versioning בHeader).

- גרסה ישנה נתמכת במקביל, עם Deprecation header ותאריך סיום מתואם עם הצרכנים.

5. הצהרה על שימוש בכלי AI

בהתאם לתוכנית העבודה שבה הוגדרתי כ"מובילה טכנית" המנהלת פיתוח מול ספק חיצוני, השימוש בClaude בפרויקט זה נועד לדמות את העבודה מול אותו צוות פיתוח. ניהלתי את כלי הAI בגישת TopDown, תוך הגדרת דרישות ארכיטקטוניות וביצוע Code Review קפדני לתוצרים:

הכוונת פיתוח צד שרת (Core / .NET): לא קיבלתי קוד גנרי מהAI, אלא הכתבתי מראש ארכיטקטורה נקייה של 3 שכבות. דרשתי במפורש מימוש בגישת SetBased כדי להימנע מבעיית N+1, חילוץ נתונים בBatch לזיכרון (באמצעות ⁠HashSet⁠ ו⁠Dictionary⁠), ועיבוד בסיבוכיות O(1). בנוסף, הנחיתי לבצע Refactoring לשרת רזה (Thin ⁠Program.cs⁠) תוך שימוש בקבצי הרחבה תחת תיקיית ⁠Application⁠.

הכוונת פיתוח צד לקוח (Client / Angular): הגדרתי לAI סטנדרטים מודרניים של ביצועים, הכוללים שימוש ב⁠ChangeDetectionStrategy.OnPush⁠ וניהול State באמצעות Signals. דרשתי הטמעה רוחבית של ⁠HttpInterceptors⁠ לטיפול בשגיאות ולניהול הטוקן (Mock Authentication מקומי), וכן עמידה בדרישות הנגישות, עיצוב הRTL ומצבי קצה (שגיאות ורשימות ריקות).

אכיפת איכות (Code Review וDoD): שימשתי כמבקרת הקוד של הAI. קוד שלא עמד בדרישות הביצועים, הLINQ הנקי או הזרקת התלויות (DI) נדחה ותוקן עד לעמידה מלאה בהגדרות הDefinition of Done שקבעתי.

נספח -מעקב דרישות

| דרישה (חלק א') | מימוש | אימות |
| --- | --- | --- |
| 1. GET ‎/api/myrequests מאובטח, זהות מidNumber | MyRequestsController, AuthenticationSetup | בדיקת E2E: 401/403/200, פרמטר ‎?idNumber= מתעלם |
| 2. קריאה אחת למערכת הטפסים | IFormsSystemClient | Catalog_IsQueriedOnce… (forms.CallCount = 1) |
| 3. ServiceCatalog | IServiceCatalogRepository (batch) | בדיקת batch יחיד עם קודים ייחודיים |
| 4.1-4.2 שמות וסטטוס, "בטיפול" + לוג | MyRequestsService | ExamSample…, UnknownStatus… |
| 4.3 actionRequired | MyRequestsService | SameForm_DifferentAuthorities… |
| 4.4 isOverdue | MyRequestsService | OpenRequest_PastSla, FinalStatus, SlaBoundary ×3 |
| 4.5 טופס חסר → השמטה + לוג | MyRequestsService | FormMissingFromCatalog… |
| 4.6 מיון | MyRequestsService | Results_AreSorted… |
| 4.7 ת"ז לא חוזרת ללקוח | MyRequestDto (whitelist) | SerializedResponse_HasExactlyTheContractFields… |
| 6.1-6.5 רכיב Angular | MyRequestsComponent | 6 בדיקות Karma + צילומי מסך 1280/390px |